# Sprint 1 回顾会议纪要

代号蜂鸟    软件项目管理课程实验

# 基本信息

主持人：陆禹畅｜成员：陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽

时间地点：学校宿舍；会议日期待核实。原记录为9月20日，正文包含后续开发结果。

# 这次合作的总体感受

我们都有一定的开发基础，但第一次比较完整地按照Sprint流程合作，还是有不少不熟练的地方。以前更关注自己负责的功能能不能运行，这次才发现，任务怎么交接、什么时候合在一起检查、结果怎么记录，同样会影响最后的交付。

作为本轮DRI，我对这些环节的安排还不够熟练。有些工作开始时主要按写代码来估计时间，对讨论、检查和修改预留得不够；整理材料时，也没有及时把不同阶段的结果区分清楚。这些问题增加了后面的核对工作。不过，四个模块已经形成了可以继续开发的基础，我们也找到了下一轮可以直接改进的做法。

# 继续 有效的做法保留下来

我们按项目、权限、需求和任务分工，各自负责的内容比较清楚。开发前先约定接口和数据格式，遇到涉及多个模块的问题再一起确认，减少了各写各的情况。AI协助完成代码和测试初稿后，我们再结合需求检查，发现问题后继续修改。

下一轮继续保持“小块完成、及时检查”的习惯。除了自己模块的测试，也要把几个模块连起来走一遍，确认使用流程确实能跑通。

# 停止 减少不必要的重复核对

这次我们对协作流程不够熟悉，有时还没有确认代码是否更新，就根据手头版本判断进展；不同分支各自填写AI记录，也给最后合并带来了额外工作。后续先确认版本，再讨论问题，记录方式也在开工前统一。

另外，不再把AI生成结束当成任务完成。代码还需要阅读、运行和修改，这部分时间应一开始就算进去。

# 开始 把改进落实到具体动作

| 改进事项 | 负责人 | 时间与完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 开工前统一任务范围、记录方式和待确认问题 | 陆禹畅负责交接，下一轮DRI组织 | 下一轮计划会前完成一张简明检查表。 |
| 记录开发、检查和返工的大致用时 | 各模块负责人 | 开始任务时登记，结束后补实际用时，回顾时比较估算。 |
| 把敏感名单编辑和账号切换加入验收 | 王晨宇、李泽 | 相关改进完成后，按步骤重新操作并保存结果。 |

# 人机协同回顾

编码AI对重复代码和测试初稿帮助较大。需求说得清楚时，后续修改通常更有针对性；任务说明过宽时，成员需要花更多时间核对输出是否符合要求。

测试AI帮助我们补充了输入错误、权限不足等情况，审查AI也提供了检查建议。但AI不知道我们课堂上实际做过什么，也不能替我们决定功能是否可以交付。对需求的理解、修改是否采纳以及最终验收，仍由成员负责。

这次最需要改进的是流程熟练度。我们准备把“写完—检查—记录—交接”做成每个任务的日常步骤，避免等到最后才集中整理。