# Sprint 1 评审会议纪要

代号蜂鸟    软件项目管理课程实验

# 基本信息

项目：爱管理（代号蜂鸟）｜团队：第三组｜主持人：陆禹畅

参会成员：陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽

会议时间：9月26日    地点：宿舍
补充验证：10月2日（与会议现场记录分开）

# 本轮目标与完成情况

这次我们希望先把项目管理中最基本的一段流程做出来：创建项目、加入成员、整理需求，再把需求拆成任务并安排负责人和验收人。按照计划会确定的范围，我们围绕四个用户故事开展开发，没有提前加入看板、甘特图等后续功能。

| 计划中的故事 | 本轮实现与检查情况 |
| --- | --- |
| US-01 创建项目并添加成员 | 已有项目创建、成员添加与角色设置功能，保留了页面截图和相关测试。 |
| US-02 设置成员权限及敏感资料可见范围 | 已实现不同角色的操作限制，以及敏感故事、任务的可见范围设置；用不同账号进行了检查。 |
| US-03 建立业务目标、用户活动和用户故事 | 已实现从目标到活动、再到故事的需求整理方式，能够为后续任务提供依据。 |
| US-05 拆分任务并安排负责人、验收人 | 已实现任务创建和人员安排，并检查了负责人不能与验收人相同、有子任务时不能直接删除故事等规则。 |

四个故事都有对应实现和验证材料，基本达到了本轮最小原型的开发目标。是否全部满足计划会约定的完成标准，还需结合现场演示和成员审查记录逐项确认。

# 演示与验证材料

演示按“登录与创建项目—添加成员—整理需求—设置可见范围—创建任务”的顺序安排。现有八张截图涵盖登录、成员管理、敏感范围、任务创建与规则检查，保存在 docs/acceptance-screenshots/。

10月2日整理材料时补做了检查：类型检查通过，46个测试文件中的1117项测试通过。这些结果说明当前版本通过了已有测试；本次没有重新开展完整页面走查。

# 使用中仍需改进的地方

敏感资料的可见成员名单重新打开后不能显示原来的选择，再次保存可能替换原名单。这个地方容易让使用者误操作，我们准备在下一轮优先讨论提示方式和修改方案。页面测试也需要继续补充，特别是修改后重新打开、切换账号和刷新页面这些连续操作。

# 反馈与后续安排

目前没有记录到可核对的教师或其他干系人具体反馈，此栏由DRI根据实际情况补充。以下是团队整理出的后续建议：

1. 陆禹畅在提交前核对四个故事的演示、测试和审查记录，统一说明哪些已完成、哪些仍有待办。

2. 王晨宇与李泽在下一轮计划会前整理敏感名单编辑方案，明确需要修改的内容和检查方法。

3. 刘熠杭与全体成员核对需求名称和优先级的课程用法；故事看板列为下一轮候选，结合时间再决定是否开展。