# Sprint 1 评审会议纪要

实验二 Sprint 1 执行与交付    代号蜂鸟

# 一 团队与会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队与项目 | 第三组；爱管理；实验代号蜂鸟 |
| 会议时间与地点 | 9月26日；宿舍 |
| 主持人 | 陆禹畅（本轮DRI，兼任PO） |
| 参会人员 | 陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽。 |

# 二 Sprint目标与增量完成情况

本轮目标是打通“项目—权限—需求—任务”的基本流程，形成可运行的最小功能原型。团队按计划选择US-01、US-02、US-03和US-05开展开发，故事看板、甘特图及产品内AI功能留待后续迭代。

| 用户故事 | 实现与验证情况 |
| --- | --- |
| US-01 创建项目并添加成员 | 已实现项目创建、成员添加和角色设置，具有页面截图与测试记录。 |
| US-02 设置成员权限及敏感资料可见范围 | 已实现角色操作限制及敏感故事、任务的可见范围设置，具有权限测试和不同账号的检查材料。 |
| US-03 建立业务目标、用户活动和用户故事 | 已实现目标、活动、故事的需求层级，为任务拆分提供依据。 |
| US-05 拆分任务并安排负责人和验收人 | 已实现任务创建与人员安排，并验证负责人不能与验收人相同、有子任务时禁止删除故事等规则。 |

完成标准（DoD）确认。 四项用户故事均有对应的实现与验证材料，现场演示和人工审查已由DRI确认，达到计划约定的DoD。

未完成项与已知限制。 本轮无整项未完成的入选故事。敏感名单重新打开后不显示已保存选择，再次保存会全量替换原名单，仍存在误清空原有授权的风险。

# 三 增量演示与验证依据

演示流程按登录与创建项目、添加成员、建立需求层级、设置可见范围、创建任务的顺序组织。现有八张截图位于docs/acceptance-screenshots/，覆盖登录与成员管理、敏感范围、任务创建，以及人员校验和删除保护等节点。截图与测试记录共同作为核对依据。除页面演示材料外，团队还在提交前进行了类型检查和自动化测试，1117项测试结果均通过，为本轮功能验证提供了补充依据。

# 四 干系人反馈

现有材料未提供教师或其他干系人具体反馈原文，由DRI据实补录。

# 五 后续行动项

| 事项 | 责任人 | 完成时限与结果 |
| --- | --- | --- |
| 核对四项故事的演示、审查与DoD结论 | 陆禹畅 | 提交前完成资料核对与归档，记录各故事的验收结论。 |
| 补充敏感名单编辑与账号切换验证 | 王晨宇 | 相关改进验收前完成连续操作检查并保存结果。 |
| 核对课程术语与需求优先级 | 刘熠杭 | Sprint 2开发前形成统一说明。 |
| 提出敏感名单编辑改进方案 | 李泽 | Sprint 2计划会前明确修改范围和验证步骤。 |