4+n团队 Sprint 1 自评报告

实验二 Sprint 1 执行与交付    代号蜂鸟

一 团队与项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队与项目 | 第三组；爱管理；实验代号蜂鸟 |
| 本轮DRI | 陆禹畅 |
| 团队成员 | 陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽 |
| 本轮范围 | US-01项目与成员、US-02权限与敏感范围、US-03需求层级、US-05任务与人员安排。 |

团队围绕计划中的四项故事完成主要功能开发，并保留代码、测试、截图和AI协作记录。本轮基本达成最小原型的开发目标。总体自评为“良”：功能范围控制与分工协作表现较好，流程熟练度和验收记录仍有提升空间。

二 五维自评

范围 自评优

本轮工作与证据。 四项故事均有对应实现，未扩展故事看板、甘特图及产品内AI功能。计划会纪要、项目代码和验收截图能够相互对应。

不足与改进。 逐故事现场验收与DoD签认仍需补齐。下一轮由DRI统一登记范围变化和验收结果，继续控制新增需求。

进度 自评良

本轮工作与证据。 团队按模块分工持续推进开发、集成与收尾，提交记录反映了问题发现后的继续处理，具备完成整体交付的执行力。

不足与改进。 我对流程不够熟练，低估了检查、返工和材料整理时间。实际工时记录不完整，无法计算估算偏差或确认全部工作在课堂180分钟内完成。下一轮记录实际投入，预留集成和收尾时间。

团队与AI 自评优

本轮工作与证据。陆禹畅负责项目创建与成员管理；王晨宇负责角色权限和敏感资料可见范围；刘熠杭负责业务目标、用户活动和用户故事的管理，并承担开发环境与基础框架搭建；李泽负责用户故事下的任务管理，包括任务创建、负责人和验收人安排，以及相关规则校验，并承担项目整体计划的编制与整理。陆禹畅作为本轮DRI，负责组织计划讨论、协调分工和确认交付。AI辅助实现、测试和审查。模块衔接问题由团队共同协调、验证和修正，分工及协作记录较为清楚。

不足与改进。 版本确认及AI记录方式统一较晚，增加了最终核对工作。下一轮在开工前明确记录规则和交接要求。

质量 自评良

本轮工作与证据。 主要功能有实现、测试与八张验收截图支撑。10月2日补充核验中，类型检查与46个文件、1117项测试通过，说明当前版本通过了已有自动化检查。

不足与改进。 敏感名单编辑仍有误覆盖风险，前端自动化回归及人工审查签认需要完善。下一轮优先补充连续页面操作验证，逐项确认DoD。

风险 自评良

本轮工作与证据。 计划已识别权限接入、前置任务和并行集成风险，开发中通过权限测试、模块检查与修正处理了部分问题，风险应对已有实际记录。

不足与改进。 对AI生成后的检查成本和记录过期影响考虑不足。下一轮明确风险负责人和检查时间，及时登记阻塞及处置结果。

三 AI专项评估

各环节表现。 计划阶段，AI辅助整理需求与任务；开发阶段，协助编写代码并根据运行结果修正；测试与审查阶段，补充业务边界和风险建议。团队通过多轮编写、运行和修复推进开发。需求说明是否清楚直接影响后续核对成本。

主要贡献。 AI承担重复代码与测试初稿，帮助团队将更多精力投入模块衔接和功能检查。因缺少完整对比工时，本报告不估算具体效率提升比例。

风险与应对。 我前期更关注功能能否运行，对版本确认、记录归档和完整流程核验不够熟练，导致部分工作在收尾时补查。团队通过运行测试、复核改动和核对接口处理问题；下一轮将这些检查提前安排，并保留审查人与结论。

人机分工原则。 人负责需求取舍、规则确认、审查意见采纳及最终验收；AI在明确范围内辅助实现、测试和问题定位。交付结果由团队负责。