# Sprint 1 评审会议纪要

实验二 Sprint 1 执行与交付    代号蜂鸟

# 一 团队与会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队与项目 | 第三组；爱管理；实验代号蜂鸟 |
| 会议时间与地点 | 9月26日；宿舍 |
| 主持人 | 陆禹畅（本轮DRI，兼任PO） |
| 参会人员 | 陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽；未见列席教师或其他干系人的明确记录。 |

# 二 Sprint目标与增量完成情况

本轮目标是打通“项目—权限—需求—任务”的基本流程，形成可运行的最小功能原型。团队按计划选择US-01、US-02、US-03和US-05开展开发，故事看板、甘特图及产品内AI功能留待后续迭代。

| 用户故事 | 实现与验证情况 |
| --- | --- |
| US-01 创建项目并添加成员 | 已实现项目创建、成员添加和角色设置，具有页面截图与测试记录。 |
| US-02 设置成员权限及敏感资料可见范围 | 已实现角色操作限制及敏感故事、任务的可见范围设置，具有权限测试和不同账号的检查材料。 |
| US-03 建立业务目标、用户活动和用户故事 | 已实现目标、活动、故事的需求层级，为任务拆分提供依据。 |
| US-05 拆分任务并安排负责人和验收人 | 已实现任务创建与人员安排，并验证负责人不能与验收人相同、有子任务时禁止删除故事等规则。 |

完成标准（DoD）确认。 四项故事均有实现与验证材料，支持本轮主要功能开发目标已基本达成。现场逐项演示和人工审查签认尚不完整，是否全部达到计划约定的DoD，仍由DRI依据原始记录确认。

未完成项与已知限制。 现有材料未列出四项故事中整项未实现的故事；未满足DoD的故事应在最终验收中明确列为未完成。敏感名单重新打开后不显示已保存选择，再次保存会全量替换原名单，存在误清空授权的风险。前端自动化回归仍需补充。

# 三 增量演示与验证依据

演示流程按登录与创建项目、添加成员、建立需求层级、设置可见范围、创建任务的顺序组织。现有八张截图位于docs/acceptance-screenshots/，覆盖登录与成员管理、敏感范围、任务创建，以及人员校验和删除保护等节点。截图与测试记录共同作为核对依据，现场演示结论需另行确认。

提交材料补充核验（10月2日）。 当前本地main版本为3010cdc，已包含收尾提交；类型检查通过，46个测试文件中的1117项测试通过。本次未重跑构建或完整页面走查，补充核验结果与会议现场记录分别保留。

# 四 干系人反馈与待办调整

现有材料未提供可核对的教师或其他干系人具体反馈，由DRI据实补录。团队建议优先处理敏感名单编辑风险，补充重新打开、保存、账号切换和页面刷新检查；同时核对课程要求中的需求名称及优先级分类。US-04故事看板作为下一轮候选，是否纳入由计划会结合团队容量确定。

# 五 后续行动项

| 事项 | 责任人 | 完成时限与结果 |
| --- | --- | --- |
| 核对四项故事的演示、审查与DoD结论 | 陆禹畅 | 提交前完成逐项核对，明确已完成及未完成项。 |
| 提出敏感名单编辑改进方案 | 王晨宇 | Sprint 2计划会前明确编辑行为和修改范围。 |
| 核对课程术语与需求优先级 | 刘熠杭 | Sprint 2开发前形成统一说明；P0/P1/P2与MoSCoW不作简单等价替换。 |
| 补充敏感名单编辑与账号切换验证 | 李泽 | 相关改进验收前完成连续操作检查并保存结果。 |

材料说明。 本纪要依据计划会、项目实现、测试记录与验收截图整理。课堂与课外工作没有完整分段工时，未据此认定全部开发在课堂180分钟内完成。